Rybnik, dnia 22.06.2026 roku

P3.21.1.2026

Zapytanie ofertowe nr 1

„Wykonanie robót malarskich w Przedszkolu nr 3 w Rybniku”

Zamawiający

Miasto Rybnik – Przedszkole nr 3 w Rybniku

ul. Za Torem 3B, 44-203 Rybnik

telefon: 32 42 303 32

e-mail: p3@miastorybnik.pl

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 3 w Rybniku.

  - Nazwa i kod CPV:

45000000-7 roboty budowlane,

45442100-8 roboty malarskie,

45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian,

  - Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania:

Zakres robót :

Roboty malarskie obejmują m.in.:

- Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem: podłóg, okien, drzwi, okładzin ścian, sufitów podwieszanych ażurowych nad częścią szatniową, sufitu łukowego nad pomieszczeniem, elementów instalacji elektrycznych i monitoringu, kaloryferów itp.

- Miejscowe naprawy spękań, zarysowań, usunięcie zacieków

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie

- Gruntowanie ścian i sufitów

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi

- Malowanie lakierem bezbarwnym, lamperyjnym do wysokości 150cm

- Prace pomocnicze (rusztowania, wysokość całkowita pomieszczenia wynosi około 8 m)

- Mycie po robotach okien, drzwi, luksferów, podłóg i innych elementów                        (w szczególności położonych na wysokości pow. 2 m)

Szacunkowe dane obmiarowe

- Powierzchnia do malowania: ściany, sufity, ościeża: ok. 336,16 m2

- Powierzchnia lamperii: ok. 91,14 m2

- Powierzchnia podłóg: ok. 163,94 m2

- Wysokość pomieszczenia: ok. 8,20 m

Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w placówce celem ustalenia szczegółowego zakresu robót i obmiaru przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeżeli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefoniczne z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu 32 42 303 32

  - Ogólne informacje:

    - Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych pracowników, własnego sprzętu i materiałów oraz innych niezbędnych środków,

    - Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie stosowne atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach przedszkolnych,

    - Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatny pobór niezbędnych mediów (woda, energia elektryczna), dostęp do urządzeń sanitarnych.

    - Zakres przedmiotu zamówienia obejmujący wykonanie prac realizowany będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00-16:00.

# Warunki udziału w postępowaniu

  - Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

  - Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

  - Zdolność techniczna lub zawodowa.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

  - Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

# Warunki i termin realizacji zamówienia

  - Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany jest do podpisania umowy w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego.

  - Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 20.07.2026r do 31.07.2026r.

  - Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.

  - Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, dokonywane będą w PLN.

  - Termin płatności ustala się na 14 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury.

# Opis sposobu przygotowania oferty

  - Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z:

    - formularza oferty (załącznik nr 1)

    - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

  - Wszystkie elementy formularza oferty oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione.

  - Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli

w imieniu  wykonawcy  (w  przypadku  złożenia  oferty  elektronicznie,  zamawiający

dopuszcza możliwość przesłania zeskanowanego dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem).

  - Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://p03.bip.edukacja.rybnik.eu/

# Miejsce oraz termin składania ofert

  - Ofertę należy złożyć do 03 lipca 2026 roku do godziny 14.00 :

    - osobiście – w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14:00

albo

    - pocztą na adres zamawiającego:

Przedszkole nr 3 w Rybniku

ul. Za Torem 3B, 44-203 Rybnik

Ofertę złożoną osobiście lub za pośrednictwem poczty należy opakować w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie robót malarskich”

albo elektronicznie na adres: p3@miastorybnik.pl

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do złożenia specyfikacji technicznych.

# Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

  - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

    - cena 100%

  - Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 07 lipca 2026 roku na stronie internetowej pod adresem: https://p03.bip.edukacja.rybnik.eu.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

# Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu prawach

  - Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 3 w Rybniku,

ul. Za Torem 3B, 44-203 Rybnik.

  - Przedszkole wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną, na adres: zodo@um.rybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

  - Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c oraz e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech.

  - Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:

    - prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

    - prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy),

    - prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego),

    - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  - Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:

    - prawo usunięcia swoich danych osobowych,

    - prawo przenoszenia swoich danych osobowych,

    - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

  - Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona dokumentacja postępowania.

  - Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

# Kontakt z wykonawcą

  - Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

    - Katarzyna Sierny – tel. 32 42 303 32, e-mail: p3@miastorybnik.pl

    - Sonia Kominek – tel. 32 42 303 32, e-mail: p3@miastorybnik.pl

  - Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

    - formularz oferty (załącznik nr 1 ),

    - oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2),

    - projekt umowy (załącznik nr 3)